CITY POINT ERP / PORTAL

AlmaLinux 10 üzərində quraşdırma və istismar rəhbəri

Versiya: 1.0  ·  Tarix: 2026-10-02  ·  Stack: Django 5 + PostgreSQL 16 + Docker Compose  ·  Model: LAN / air-gapped

Bu sənəd City PointBaku MMC daxili ERP və Resident Portal sisteminin AlmaLinux 10 serverində işə salınması üçün lazımi resursları, NetAdmin / SysAdmin / ERP ops işlərini, şəbəkə, Docker, AxTrax inteqrasiyası, backup və qəbul checklist-lərini əhatə edir.

# 1. Məqsəd və arxitektura

Sistem tək (və ya klaster) AlmaLinux 10 hostunda Docker Compose ilə işləyir. Brauzerlər bina LAN-ından ERP/Portal-a qoşulur. AxTraxNG MS SQL oxuma (RO) LAN üzərindən həyata keçirilir. İstismar zamanı İnternet tələb olunmur.

Komponentlər:

web — Django 5 (Gunicorn), Python 3.12, AxTrax poller prosesi

db — PostgreSQL 16 (Docker volume)

media / staticfiles — Docker volume-lar

opsional: Nginx reverse proxy + daxili TLS

Şəbəkə modeli (mətn):

[ Resident / Staff PC ] → LAN switch → AlmaLinux Docker host (:8000 və ya :80/:443)
                                         ↓
                              AxTrax MS SQL (LAN, RO, adətən :1433)

Repo referansları:

bin/prod/docker-compose.yml — prod compose

bin/prod/.env.example — mühit dəyişənləri

docs/deployment/air-gapped-lan.md — LAN/air-gap qaydaları

docs/security/postgres-roles.md — DB rolları

docs/backup/phase1-backup-restore.md — backup/restore

# 2. Server resursları

## 2.1. Hardware / VM

| Resurs | Minimum (pilot) | Tövsiyə (istismar) | Qeyd |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU | Poller + Gunicorn + Postgres |
| RAM | 8 GB | 16 GB | DB cache və eyni hostda media |
| Disk | 100 GB SSD | 200+ GB SSD | DB + media + lokal backup |
| OS | AlmaLinux 10 x86_64 | AlmaLinux 10 x86_64 | RHEL 10 uyğun |
| Şəbəkə | 1 Gbit LAN | 1 Gbit + statik IP | AxTrax-a marşrut |
| Backup media | NAS / ikinci disk | NAS + offsite surət | pg_dump + media |

## 2.2. Proqram resursları (siyahı)

Docker Engine + Docker Compose plugin (və ya Podman uyğun stack — layihə Docker Compose sənədləşdirilib)

firewalld (və ya nftables)

chrony (daxili NTP)

Opsional: nginx, cert (daxili CA)

Repo arxivi (git zip) + docker image tar-ları (air-gap üçün)

AxTrax ReadOnly SQL hesabı və şəbəkə girişi

# 3. Əvvəlcədən toplanmalı məlumatlar

NetAdmin / IT bu siyahını doldurmadan quraşdırma tamamlanmamalıdır:

| # | Məlumat | Nümunə / qeyd |
| --- | --- | --- |
| 1 | Server hostname | erp.citypoint.local |
| 2 | Server statik IP | 10.x.x.x |
| 3 | Portal/ERP URL | http://erp.citypoint.local:8000 |
| 4 | AxTrax SQL host/port/DB | 172.31.104.10:1433 / AxTrax1 |
| 5 | AxTrax RO user/password | ReadOnlyerp / (secret store) |
| 6 | Mail yolu | Daxili SMTP və ya CP_OFFLINE=1 + link kopyalama |
| 7 | DJANGO_SECRET_KEY | Güclü təsadüfi (chatə yazılmasın) |
| 8 | Postgres şifrələri | cp_migrator / cp_app / cp_readonly |
| 9 | Backup yolu | /backup/citypoint və ya NAS share |
| 10 | NTP mənbəyi | Domain DC / daxili chrony |
| 11 | Firewall qaydaları | 8000 (və ya 80/443) + AxTrax 1433 çıxış |
| 12 | Pilot şirkətlər | 1–2 rezident + portal kontaktlar |

# 4. AlmaLinux 10 OS hazırlığı — görüləcək işlər

## 4.1. İlkin quraşdırma

AlmaLinux 10 Minimal (və ya Server) quraşdırın (x86_64).

Vaxt zonasını Asia/Baku (və ya City Point siyasəti) təyin edin.

Root/sudo admin hesabı yaradın; ops üçün citypoint istifadəçisi tövsiyə olunur.

Sistem yeniləmələrini texniki pəncərədə edin (air-gap-də: daxili mirror / USB RPM).

## 4.2. İstifadəçi və qruplar

sudo useradd -m -s /bin/bash citypoint
sudo usermod -aG wheel citypoint
# Docker quraşdırıldıqdan sonra:
sudo usermod -aG docker citypoint

## 4.3. Vaxt sinxronizasiyası (mütləq)

AxTrax hadisə vaxtları və Excel hesabatları düzgün saat tələb edir. Daxili NTP (domain controller və ya chrony) istifadə edin — public NTP air-gap-də olmaya bilər.

sudo dnf install -y chrony
sudo systemctl enable --now chronyd
timedatectl status

## 4.4. Firewall

sudo dnf install -y firewalld
sudo systemctl enable --now firewalld
# ERP/Portal (birbaşa Docker publish)
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8000/tcp
# Əgər Nginx: 80/443
# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Çıxış: hostdan AxTrax MS SQL (TCP 1433) və daxili SMTP (əgər varsa) icazəli olmalıdır. İnternet uplink opsionaldır; air-gap go-live üçün runtime İnternet lazım deyil.

## 4.5. SELinux

AlmaLinux-da SELinux adətən Enforcing-dir. Docker volume və bind-mount problemlərində konteyner loglarına baxın. Prod-da SELinux-u söndürmək tövsiyə olunmur; lazım gələrsə volume üçün uyğun kontekst və ya :z/:Z mount seçimləri sənədləşdirilsin.

getenforce
sudo ausearch -m AVC -ts recent | tail

## 4.6. Docker Engine + Compose

Layihə rəsmi olaraq Docker Compose ilə sənədləşdirilib. AlmaLinux 10-da Docker CE və ya daxili siyasətə uyğun konteyner runtime quraşdırın. İnternet yoxdursa RPM-ləri offline köçürün.

# İnternet olan mühitdə (nümunə axını — versiyalar IT mirror-a görə dəyişə bilər):
sudo dnf -y install dnf-plugins-core
# Docker rəsmi repo əlavə edin və ya daxili mirror istifadə edin
sudo dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
docker version
docker compose version

# 5. Air-gap / offline paket hazırlığı

Go-live zamanı serverdə docker pull / pip install İNTERNETƏ bağlı olmamalıdır. Image və kod əvvəlcədən hazırlanır.

## 5.1. İnternet olan build maşınında

# Repoyu klonlayın / zip açın
cd city-point-system
docker pull postgres:16-alpine
docker compose -f bin/prod/docker-compose.yml --env-file bin/prod/.env build

# Image-ləri saxlayın
docker save postgres:16-alpine -o postgres_16_alpine.tar
docker images   # citypoint prod web image adını qeyd edin
docker save <web_image:tag> -o citypoint_web.tar

USB/NAS-a: postgres_16_alpine.tar, citypoint_web.tar, repo zip, bin/prod/.env.example

Secret-ləri (.env real) ayrı daşıyın; chatə/repo-ya yazmayın

## 5.2. AlmaLinux serverində

sudo mkdir -p /opt/citypoint /opt/citypoint-images
# tar və repo-nu köçürün
docker load -i /opt/citypoint-images/postgres_16_alpine.tar
docker load -i /opt/citypoint-images/citypoint_web.tar
cd /opt/citypoint

# 6. Tətbiqin quraşdırılması (addım-addım)

## 6.1. Kataloq və .env

cd /opt/citypoint/bin/prod
cp .env.example .env
chmod 600 .env
nano .env   # və ya vim

Mütləq .env sahələri:

| Dəyişən | Tövsiyə dəyər |
| --- | --- |
| CP_ENV | production |
| CP_OFFLINE | 1 (SMTP yoxdursa) və ya 0 + daxili SMTP |
| DJANGO_DEBUG | 0 |
| SEED_DEMO | 0 |
| DJANGO_SECRET_KEY | güclü təsadüfi |
| DJANGO_ALLOWED_HOSTS | erp hostname, IP |
| DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS | http://hostname (və ya https://) |
| POSTGRES_* | db adı, cp_app user, şifrə |
| AXTRAX_POLL_ON_START | 1 |
| AXTRAX_POLL_INTERVAL | 15 |
| TURNSTILE_MSSQL_* | AxTrax LAN parametrləri + password |

## 6.2. PostgreSQL rolları

İlk qaldırmadan sonra superuser ilə cp_migrator, cp_app, cp_readonly yaradın (docs/security/postgres-roles.md). Migrate cp_migrator ilə, runtime POSTGRES_USER=cp_app.

CREATE ROLE cp_migrator LOGIN PASSWORD '...';
CREATE ROLE cp_app LOGIN PASSWORD '...';
CREATE ROLE cp_readonly LOGIN PASSWORD '...';
GRANT CONNECT ON DATABASE citypoint TO cp_migrator, cp_app, cp_readonly;

## 6.3. Compose işə salma

cd /opt/citypoint
docker compose -f bin/prod/docker-compose.yml --env-file bin/prod/.env up -d
# İlk dəfə build lazımdırsa (İnternet/build maşını):
# docker compose -f bin/prod/docker-compose.yml --env-file bin/prod/.env up -d --build

docker compose -f bin/prod/docker-compose.yml --env-file bin/prod/.env ps
docker compose -f bin/prod/docker-compose.yml --env-file bin/prod/.env logs -f web

Prod compose web-i hostda 8000 portuna yayınlayır (bin/prod/docker-compose.yml). Dev mühitində 3001 istifadə olunur — qarışdırmayın.

## 6.4. Migrate və statik

bin/prod/entrypoint.py adətən migrate/collectstatic edir. Əlavə əl ilə:

docker compose -f bin/prod/docker-compose.yml --env-file bin/prod/.env exec web \
  python manage.py migrate
docker compose -f bin/prod/docker-compose.yml --env-file bin/prod/.env exec web \
  python manage.py collectstatic --noinput

## 6.5. İlk istifadəçilər

# Superuser / admin (siyasətə görə)
docker compose ... exec web python manage.py createsuperuser

# Rezident portal invite (public signup yoxdur)
docker compose ... exec web python manage.py invite_portal_user \
  --email=office@tenant.az --company=<slug> --first-name=... --last-name=... \
  --base-url=http://erp.citypoint.local:8000 --send-email
# CP_OFFLINE=1 olduqda linki admin kopyalayıb təhvil verir

# 7. AxTraxNG inteqrasiyası (Linux)

Windows Scheduled Task məcburi deyil: AXTRAX_POLL_ON_START=1 olduqda poller web konteyneri ilə birlikdə işləyir. Hostdan AxTrax MS SQL-ə TCP 1433 çatmalıdır.

TURNSTILE_MSSQL_HOST / PORT / DATABASE / USER / PASSWORD .env-də

Status: python manage.py axtrax_sync_status

Tarixi doldurma: python manage.py backfill_axtrax_events --from=2026-09-01

People sync (daha az tez-tez): sync_axtrax_people axını — runbook-a baxın

docker compose -f bin/prod/docker-compose.yml --env-file bin/prod/.env exec web \
  python manage.py axtrax_sync_status

# 8. Backup və bərpa

Backup etibarlı sayılmır, əgər restore drill edilməyibsə.

## 8.1. Nə ehtiyatlanır

PostgreSQL citypoint dump

media volume (sənəd yükləmələri)

AxTrax MS SQL ERP backup-ına daxil deyil (ayrı sistem)

## 8.2. Gündəlik dump nümunəsi (cron)

# /etc/cron.d/citypoint-backup
15 2 * * * root cd /opt/citypoint && \
  docker compose -f bin/prod/docker-compose.yml --env-file bin/prod/.env exec -T db \
  pg_dump -U "$POSTGRES_USER" "$POSTGRES_DB" | gzip > /backup/citypoint/db-$(date +\%Y\%m\%d).sql.gz

# Media (nümunə)
30 2 * * * root tar czf /backup/citypoint/media-$(date +\%Y\%m\%d).tar.gz -C /var/lib/docker/volumes ...

Saxlama: 14 günlük + 8 həftəlik (City Point IT ilə razılaşdırın).

## 8.3. Restore drill

Dump-u ayrı DB adına bərpa edin (citypoint_restore_test)

Login + ticket siyahısı + AccessEvent sayını yoxlayın

Nəticəni ops jurnalına yazın

# 9. Reverse proxy (opsional, tövsiyə)

Brauzerlərə birbaşa :8000 vermək əvəzinə Nginx ilə :80 (və daxili HTTPS) istifadə edilə bilər. DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS və ALLOWED_HOSTS proxy hostname-ə uyğun yenilənməlidir. TLS üçün daxili CA sertifikatı istifadə olunur (Let's Encrypt air-gap-də yoxdur).

# 10. Təhlükəsizlik və istismar qaydaları

SEED_DEMO=0 — demo parollar prod-da olmamalıdır

.env chmod 600; yalnız ops qrupu oxusun

CDN yox — statik Whitenoise /staticfiles

Runtime-da pip/docker Hub asılılığı olmamalıdır

Session ~8 saat; güclü parol siyasəti

Loglar: docker compose logs; disk doldurmasın deyə rotasiya

Yeniləmə: yeni image USB → docker load → compose up (downtime pəncərəsi)

# 11. İş bölgüsü — kim nə edir

| Rol | Görüləcək işlər | Çıxış / acceptance |
| --- | --- | --- |
| NetAdmin | Statik IP, DNS/hostname, firewall 8000/80/443, AxTrax 1433 çıxış, NTP, (SMTP) | LAN-dan URL açılır; AxTrax SQL telnet/test OK |
| SysAdmin | AlmaLinux quraşdırma, Docker, disk/NAS backup, chrony, SELinux, Nginx (opsional) | docker ps yaşıl; backup cron işləyir |
| ERP ops | .env doldurma, migrate, invite_portal_user, axtrax_sync_status, smoke testlər | Portal/ERP/Security login + AxTrax event gəlir |
| Təhlükəsizlik / Reception | Pilot smoke: qonaq, kart, təhlükəsizlik panel | P0 xəta yox |
| Rəhbərlik | Pilot şirkət razılığı, URL çapı, mail siyasəti qərarı | DoD imzası |

# 12. Addım-addım layihə planı (xronoloji)

| Mərhələ | Müddət (təxmini) | İşlər |
| --- | --- | --- |
| A. Hazırlıq | 2–5 gün | Resurs təsdiqi, məlumat cədvəli, offline image build |
| B. OS + Docker | 1–2 gün | AlmaLinux, firewall, chrony, Docker, SELinux yoxlama |
| C. Deploy | 1 gün | .env, compose up, migrate, rollar, ilk admin |
| D. AxTrax | 0.5–1 gün | 1433, poller, sync_status, lazımsa backfill |
| E. Backup | 0.5 gün | cron/timer + bir restore drill |
| F. Pilot smoke | 1–3 gün | 1–2 şirkət: invite, ticket, qonaq, Excel export |
| G. Qəbul | 1 gün | Offline uplink sınağı + imza |

# 13. Qəbul / go-live checklist

[ ] CP_ENV=production, SEED_DEMO=0, DEBUG=0

[ ] ALLOWED_HOSTS / CSRF origins LAN hostname və ya IP ilə düzgün

[ ] İnternet uplink kəsikdə belə LAN-dan portal/ERP açılır

[ ] Font/ikon CDN xətası yoxdur

[ ] Admin / Reception / Security / Resident login

[ ] Ticket yaratmaq + cavab

[ ] Qonaq pre-reg / reception

[ ] AxTrax event interval daxilində gəlir (axtrax_sync_status)

[ ] Excel giriş/çıxış export (portal + ERP CP işçilər + security)

[ ] Invite link (SMTP və ya əl ilə kopyalama)

[ ] Backup yazılır; restore drill sənədləşdirilib

[ ] docker restart / reboot sonrası xidmətlər qalxır (restart: unless-stopped)

# 14. Troubleshooting (qısa)

| Problem | Yoxlama | Həll istiqaməti |
| --- | --- | --- |
| Brauzer bağlana bilmir | firewall-cmd, docker ps, port 8000 | firewall port; compose up |
| CSRF / 403 | CSRF_TRUSTED_ORIGINS | URL sxemi http/https uyğunluğu |
| AxTrax empty | ping/telnet 1433, password env | şəbəkə + RO hesab; poller log |
| DB connection | POSTGRES_HOST=db, compose network | .env və depends_on |
| Permission denied media | SELinux / volume rights | kontekst və ya mount flags |
| Demo data prod-da | SEED_DEMO | 0 edin; wipe qərarı |

# 15. Disk və kataloq strukturu

/opt/citypoint/                 # repo (kod + bin/prod)
/opt/citypoint/bin/prod/.env    # secret-lər (chmod 600)
/opt/citypoint-images/          # docker save/load tar faylları
/backup/citypoint/              # pg_dump + media arxivləri
# Docker volumes (docker volume ls):
#   ..._postgres_data
#   ..._media
#   ..._staticfiles

Disk planı: OS + Docker (~40–60 GB), DB/media böyüməsi üçün ayrı volume və ya böyük /var/lib/docker, backup üçün /backup və ya NAS mount. df -h və docker system df həftəlik yoxlanılsın.

# 16. NetAdmin ətraflı checklist

[ ] ERP hosta statik IP verildi; gateway/DNS LAN-daxili

[ ] DNS və ya hosts: erp.citypoint.local / portal.citypoint.local → eyni IP

[ ] VLAN: staff ERP və resident Portal ayrımı (mümkünsə)

[ ] Firewall IN: yalnız LAN → 8000 (və ya 80/443); 5432 XARİCİDƏN bağlı

[ ] Firewall OUT: host → AxTrax SQL :1433; (opsional) daxili SMTP

[ ] Firewall OUT: runtime üçün Docker Hub / public SMTP tələb olunmur

[ ] AxTrax RO hesabı yalnız SELECT; yazma hüququ yox

[ ] NTP: daxili DC və ya chrony pool

[ ] Test: işçi PC-dən http://erp...:8000/login/ açılır

[ ] Test: ERP hostdan nc -vz <axtrax_ip> 1433 uğurlu

[ ] İnternet uplink kəsik sınağı (air-gap smoke)

# 17. Pilot smoke testləri (addım-addım)

## 17.1. Admin / ERP

Admin ilə daxil ol → şirkətlər / istifadəçilər görünür

Reception: qonaq siyahısı, check-in/out axını

Tickets: yeni ticket + cavab

CP daxili işçilər: Access Excel export (şirkət adı faylda, sərhədlər)

## 17.2. Resident Portal

invite_portal_user ilə 1–2 istifadəçi

Invite link ilə parol təyin et (SMTP və ya əl ilə)

Portal: qonaq əlavə et, expected arrival 24h

Portal: Access Excel export

## 17.3. Security

/security/ login

Şirkət işçiləri + Access export

Rapid swipe / shaft alert (əgər F#Shaft* oxuyucular aktivdirsə)

## 17.4. AxTrax

axtrax_sync_status — son sync vaxtı yaxındır

Kart oxutma → AccessEvent-də görünür (bir neçə poll intervalı)

Lazım gələrsə backfill_axtrax_events --from=YYYY-MM-DD

# 18. Yeniləmə və rollback

Yeniləmə (offline):

Build maşınında yeni web image build → docker save

USB/NAS ilə serverə köçür → docker load

Backup götür (DB + media)

docker compose ... up -d (downtime pəncərəsi razılaşdırılsın)

migrate (entrypoint və ya əl ilə) + smoke

Rollback:

Əvvəlki image tag-ini compose-da qaytarın və up -d

Əgər migrate geriyə uyğunsuzdursa: DB dump-dan bərpa (diqqət: data itkisi riski)

Hər major yeniləmədən əvvəl restore drill

# 19. Monitorinq və gündəlik ops

docker compose ps — web/db Up

docker compose logs --tail=200 web — xəta axtarışı

axtrax_sync_status — poller geridə qalmır

df -h /backup və Docker disk

Son backup faylının tarixi / ölçüsü

Reboot test (ayda bir): systemctl reboot → compose auto-start

# 20. Əlavə A — .env nümunə sahələri

CP_ENV=production
CP_OFFLINE=1
DJANGO_SECRET_KEY=<güçlü-təsadüfi>
DJANGO_DEBUG=0
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=erp.citypoint.local,10.x.x.x
DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS=http://erp.citypoint.local
POSTGRES_DB=citypoint
POSTGRES_USER=cp_app
POSTGRES_PASSWORD=<secret>
POSTGRES_HOST=db
POSTGRES_PORT=5432
SEED_DEMO=0
DEFAULT_FROM_EMAIL=noreply@citypoint.local
EMAIL_FILE_PATH=/app/var/mail_outbox
SESSION_COOKIE_AGE=28800
AXTRAX_POLL_ON_START=1
AXTRAX_POLL_INTERVAL=15
TURNSTILE_MSSQL_HOST=172.31.104.10
TURNSTILE_MSSQL_PORT=1433
TURNSTILE_MSSQL_DATABASE=AxTrax1
TURNSTILE_MSSQL_USER=ReadOnlyerp
TURNSTILE_MSSQL_PASSWORD=<secret>

Tam şablon: bin/prod/.env.example — real .env git-ə commit edilməsin.

# 21. Əlavə B — Qəbul imza forması

| Rol | Ad / soyad | Tarix | İmza |
| --- | --- | --- | --- |
| NetAdmin |  |  |  |
| SysAdmin |  |  |  |
| ERP ops |  |  |  |
| Reception / Security |  |  |  |
| Rəhbərlik |  |  |  |

İmza: go-live checklist tamamlanıb; LAN air-gap smoke keçib; backup/restore drill qeydə alınıb.

# 22. Əlaqəli sənədlər (repo)

docs/deployment/CityPoint_AlmaLinux10_Deploy_Rehberi.docx (bu fayl)

docs/deployment/air-gapped-lan.md

docs/deployment/environments.md

docs/deployment/phase1-pilot-checklist.md

docs/deployment/offline-smoke-checklist.md

docs/security/network-checklist.md

docs/security/postgres-roles.md

docs/backup/phase1-backup-restore.md

docs/integrations/axtrax-poller-runbook.md

bin/prod/RUN.txt

# 23. Nəticə

City Point ERP/Portal AlmaLinux 10-da Docker Compose ilə LAN modelində işləyə bilər. Uğur üçün üç şərt kritikdir: (1) düzgün ölçülmüş host + Docker, (2) AxTrax və brauzer LAN şəbəkəsi, (3) backup/restore və pilot smoke tamamlanması. İnternet yalnız image/build mərhələsində lazımdır; istismar air-gap ola bilər.

— City Point ERP · Daxili istifadə · Confidential —